**Projekttagebuch**

Teammitglieder:

* Daniel Kock
* Karl Huber-Herre
* Nils Schütze
* Michael Blümler
* Dominic Ruch

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum** | **Tätigkeit** *WER hat WAS gemacht?* | **Besonderheit** *Probleme und deren Lösung* |
| 27.04.2021 | Alle: Teamregeln/-ziele setzen |  |
| 30.04.2021 | Alle: Erstellung ERM Datenbankentwurf + Erstellung in DBMS, sowie UML-Use-Case-Diagramm, Einrichtung Git in VS Code | Neues Teammitglied |
| 05.05.2021 | Alle: Zielsetzung, Auswahl der Programmiersprachen, Aufbau Struktur (Front-/Backend), UML-Sequenzdiagramm (Login) |  |
| 21.06.2021 | Nutzwertanalyse | Zwei Teammitglieder gingen verloren :( |
| 22.06.2021 | Projektplanung: Anpassung der Programmiersprachen (Noch nicht entschieden: Backend: Python Flask, Frontend: Angular JS)  Nutzwertanalyse | Neues Teammitglied |
| 25.06.2021 | Dokumentation: Nutzwertanalyse, Vergleich mit Konkurrenz, Aufbau, Zielgruppe, Beschreibung der Funktionalität  Programmierung: Flask Server aufgesetzt mit Socket, AngularJS Frontend Konstrukt erstellt, ebenfalls Socket eingerichtet |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |